|  |
| --- |
|  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA |
| w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego |
| prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego |
| na |
| „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych realizowanych przez Gminę Świdnica“ |
| **nr sprawy: ZP.271.2.2020** |
|  |
|  |
|  |
| Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: |
| * Formularz ofertowy
 | * Załącznik nr 1
 |
| * Wzór umowy
 | * Załącznik nr 2
 |
| * Oświadczenie
* Wykaz kadry
* Oświadczenie (grupa kapitałowa)
 | * Załącznik nr 3
* Załącznik nr 4
* Załącznik nr 5
 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Z A T W I E R D Z A M |
|  |  |
|  |  |
|  | Kierownik Zamawiającego |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. |

**I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.**

GMINA ŚWIDNICA

ul. B. GŁOWACKIEGO 4, 58-100 ŚWIDNICA

Adres strony internetowej: [www.gmina.swidnica.pl](http://www.gmina.swidnica.pl), [www.bip.gmina.swidnica.pl](http://www.bip.gmina.swidnica.pl)

**II. Tryb udzielenia zamówienia.**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.) zwanej dalej „ustawą PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartości zamówienia **nie przekracza** równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

**III. Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej i drogowej.
2. Niniejsze zamówienie podzielone zostało na 4 następujące części (zadania):
	* + - 1. **Zadanie nr 1** dotyczy pełnienia funkcji inspektora nadzoru w **branży konstrukcyjno-budowlanej**.
				W ramach zadania Wykonawca będzie wykonywał następujące czynności:
3. nadzór nad robotami wykonywanymi w ramach następujących zadań inwestycyjnych:
* Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy,
* Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - zadanie dwuletnie (nadzór do zakończenia inwestycji),
* Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Świdnica.

Szacowana wartość nadzorowanych robót w ciągu trwania umowy, w ramach ww. zadań inwestycyjnych: 5.662.000,00 zł brutto.

1. dokonywanie wizji lokalnych - szacowana ilość w ciągu trwania umowy 30 szt.
2. nadzór nad robotami realizowanymi w ramach bieżącej działalności Zamawiającego w podziale na roboty:
* o wartości nieprzekraczającej 1.000 zł - szacowana ilość w ciągu trwania umowy 15 szt.,
* o wartości większej niż 1.000 zł i nieprzekraczającej 5.000 zł - szacowana ilość w ciągu trwania umowy 15 szt.,
* o wartości powyżej 5.000 zł - szacowana wartość robót w ciągu trwania umowy 325.000,00 zł brutto.
	+ - * 1. **Zadanie nr 2** dotyczy pełnienia funkcji inspektora nadzoru w **branży instalacyjnej**. W ramach zadania Wykonawca będzie wykonywał następujące czynności:
1. nadzór nad robotami wykonywanymi w ramach następujących zadań inwestycyjnych
* Budowa kanalizacji sanitarnej w Opoczce,
* Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - zadanie planowane na 2020 i 2021,
* Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych w Gminie Świdnica: w Bystrzycy Dolnej, Pszennie i Mokrzeszowie,
* Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy,
* Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - zadanie wieloletnie,
* Zadania inwestycyjne w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie

Szacowana wartość nadzorowanych robót w ciągu trwania umowy, w ramach ww. zadań inwestycyjnych: 3.000.000,00 zł brutto.

1. dokonywanie wizji lokalnych - szacowana ilość w ciągu trwania umowy 40 szt.
2. sprawdzenie poprawności wykonania montażu przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz instrukcją montażu - szacowana ilość 15 szt.,
3. kontrola poprawności funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków - szacowana ilość 10 szt.,
4. nadzór nad robotami realizowanymi w ramach bieżącej działalności Zamawiającego w podziale na roboty:
* o wartości nieprzekraczającej 1.000 zł - szacowana ilość w ciągu trwania umowy 20 szt.,
* o wartości większej niż 1.000 zł i nieprzekraczającej 5.000 zł - szacowana ilość w ciągu trwania umowy 20 szt.,
* o wartości powyżej 5.000 zł - szacowana wartość robót w ciągu trwania umowy 150.000 zł brutto,
* sprawdzenie poprawności wykonania montażu kotła centralnego ogrzewania zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz instrukcją montażu, weryfikacja zamontowanego urządzenia grzewczego zgodnie z obowiązującymi normami, ilość – 45 szt..
	+ - * 1. **Zadanie nr 3** dotyczy pełnienia funkcji inspektora nadzoru w **branży elektrycznej**. W ramach zadania Wykonawca będzie wykonywał następujące czynności:
1. nadzór nad robotami wykonywanymi w ramach następujących zadań inwestycyjnych
* Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - zadanie planowane na 2020 i 2021,
* Przebudowa i termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu Gminy,
* Przebudowa i modernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Świdnica (budowa trafostacji w Witoszowie Dolnym),
* Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - zadanie wieloletnie,
* Modernizacja oświetlenia w gminie,
* Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Słotwina i Pszenno w ciągu drogi krajowej nr 35.

Szacowana wartość nadzorowanych robót w ciągu trwania umowy, w ramach ww. zadań inwestycyjnych: 1.287.000,00 zł brutto.

1. dokonywanie wizji lokalnych - szacowana ilość w ciągu trwania umowy 30 szt.
2. nadzór nad robotami realizowanymi w ramach bieżącej działalności Zamawiającego w podziale na roboty:
* o wartości nieprzekraczającej 1.000 zł - szacowana ilość w ciągu trwania umowy 15 szt.,
* o wartości większej niż 1.000 zł i nieprzekraczającej 5.000 zł - szacowana ilość w ciągu trwania umowy 15 szt.,
* o wartości powyżej 5.000 zł - szacowana wartość robót w ciągu trwania umowy 50.000 zł brutto.
	+ - * 1. **Zadanie nr 4** dotyczy pełnienia funkcji inspektora nadzoru w **branży drogowej**. W ramach zadania Wykonawca będzie wykonywał następujące czynności:
1. nadzór nad robotami wykonywanymi w ramach następujących zadań inwestycyjnych:
* Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Grodziszczu w zakresie budowy chodnika dla pieszych,
* Przebudowa drogi gminnej Pszenno - Miłochów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
* Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy,
* Budowa parkingu w Lubachowie,
* Droga dojazdowa do gruntów rolnych (dwie drogi),
* Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - zadanie planowane na 2020 i 2021,
* Przebudowa drogi gminnej 111808D w Burkatowie,
* Odnowa Dolnośląskiej wsi.

Szacowana wartość nadzorowanych robót w ciągu trwania umowy, w ramach ww. zadań inwestycyjnych: 8.746.050,00 zł brutto.

1. dokonywanie wizji lokalnych - szacowana ilość w ciągu trwania umowy 20 szt.
2. nadzór nad robotami realizowanymi w ramach bieżącej działalności Zamawiającego w podziale na roboty:
* o wartości nieprzekraczającej 5.000 zł - szacowana ilość w ciągu trwania umowy 15 szt.,
* o wartości powyżej 5.000 zł - szacowana wartość robót w ciągu trwania umowy 150.000 zł brutto.
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych szczegółowo we wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 2** do SIWZ.
2. Wykonawca będzie miał obowiązek uczestniczenia w ramach budowy 1 raz w tygodniu oraz nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru. W przypadku pełnienia przez Wykonawcę funkcji koordynatora, o której mowa w rozdz. III.5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania wizyt na budowie w ilości zgodnej ze złożoną ofertą.
3. Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej pełnił będzie rolę koordynatora inspektorów nadzoru wszystkich zaangażowanych branż. W przypadku, gdy realizowane roboty budowlane nie będą wymagały nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, to funkcję koordynatora, o której mowa
w art. 27 ustawy Prawo budowlane, pełnił będzie inspektor właściwy dla robót o najwyższej wartości robót. Z tytułu pełnienia funkcji koordynatora Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w okresie gwarancji na zrealizowane zadania inwestycyjne określone w rozdz. III.2 SIWZ zgodnie z okresami zaoferowanymi przez Wykonawców robót budowlanych, jednak nie dłuższym niż 60 miesięcy od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.
5. Zamawiający **dopuszcza** możliwość składania ofert częściowych przez Wykonawców na jedno lub dwa lub trzy lub cztery zadania. Zamawiający nie ogranicza ilości umów możliwych do podpisania z jednym Wykonawcą.
6. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający **nie przewiduje** możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
8. Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę **kluczowych części zamówienia**.
9. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

# IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do **31.12.2020 r.**

**V. Warunki udziału w postępowaniu.**

* + - 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

**W zakresie zadania nr 1**

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) lub minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub osobą posiadającą uprawnienia odpowiadające wymogom Zamawiającego wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.). Jako uprawnienia równoważne Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia. Wymaga się, aby przedstawiona osoba posiadała co najmniej **5-letnie doświadczenie** zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru oraz nadzorowała co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji obiektu kubaturowego o wartości robót **co najmniej** **500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy)** brutto.

**W zakresie zadania nr 2**

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) lub minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub osobą posiadającą uprawnienia odpowiadające wymogom Zamawiającego wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.). Jako uprawnienia równoważne Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia. Wymaga się, aby przedstawiona osoba posiadała **co najmniej 5-letnie doświadczenie** zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru oraz nadzorowała:

- co najmniej **1 robotę** budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji instalacji sanitarnych wewnętrznych o wartości robót co najmniej **100.000 zł** (słownie: sto tysięcy) brutto oraz,

- co najmniej **1 robotę** budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości co najmniej **500 metrów** oraz,

- co najmniej **1 robotę** budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej **400** metrów.

**W zakresie zadania nr 3**

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) lub minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub osobą posiadającą uprawnienia odpowiadające wymogom Zamawiającego wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.). Jako uprawnienia równoważne Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia. Wymaga się, aby przedstawiona osoba posiadała co **najmniej 3-letnie** doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru oraz nadzorowała co najmniej:

- 1 robotę budowlaną związaną z wykonaniem lub remontem lub modernizacją wewnętrznej instalacji elektrycznej i/lub niskoprądowej o wartości robót **co najmniej 70.000 zł** (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) brutto w obiekcie budowlanym o kubaturze **powyżej 1000 m 3** oraz,

- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie sieci oświetleniowej o wartości robót co **najmniej 50.000 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.

**W zakresie zadania nr 4**

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) lub minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub osobą posiadającą uprawnienia odpowiadające wymogom Zamawiającego wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.). Jako uprawnienia równoważne Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia. Wymaga się, aby przedstawiona osoba posiadała co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru oraz nadzorowała co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji drogi o nawierzchni asfaltowej lub wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej lub granitowej o wartości robót co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy) brutto.

* 1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
	2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnej części zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
	3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 3) niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1,2,3 i 4 ustawy Pzp.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

**Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.**

Zamawiający informuje, iż oprócz obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, dodatkowo przewiduje wykluczenie wykonawcy:

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);
2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 –4 ustawy Pzp z:
	* 1. zamawiającym,
		2. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
		3. członkami komisji przetargowej,
		4. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp,

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

1. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

**VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - dla zadania nr 1, 2, 3 i 4.**

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, powinien do oferty dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby.
6. **Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp , najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.**
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, **wezwie** wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym**,** nie krótszym niż **5** dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

**DLA ZADANIA nr 1:**

1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz winien potwierdzać dysponowanie minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) lub minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub osobą posiadającą uprawnienia odpowiadające wymogom Zamawiającego wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.). Jako uprawnienia równoważne Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia. Wymaga się, aby przedstawiona osoba posiadała co najmniej **5-letnie doświadczenie** zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru oraz nadzorowała co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji obiektu kubaturowego o wartości robót **co najmniej** **500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy)** brutto, **sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,**
2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

**DLA ZADANIA NR 2**

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz winien potwierdzać dysponowanie minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) lub minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub osobą posiadającą uprawnienia odpowiadające wymogom Zamawiającego wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.)oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.). Jako uprawnienia równoważne Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia. Wymaga się, aby przedstawiona osoba posiadała **co najmniej 5-letnie doświadczenie** zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru oraz nadzorowała:

- co najmniej **1 robotę** budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji instalacji sanitarnych wewnętrznych o wartości robót co najmniej **100.000 zł** (słownie: sto tysięcy) brutto oraz,

- co najmniej **1 robotę** budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości co najmniej **500 metrów** oraz,

- co najmniej **1 robotę** budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej **400** metrów, **sporządzony** **zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,**

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

**DLA ZADANIA NR 3**

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz winien potwierdzać dysponowanie minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) lub minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub osobą posiadającą uprawnienia odpowiadające wymogom Zamawiającego wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.). Jako uprawnienia równoważne Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia. Wymaga się, aby przedstawiona osoba posiadała co **najmniej 3-letnie** doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru oraz nadzorowała co najmniej:

- 1 robotę budowlaną związaną z wykonaniem lub remontem lub modernizacją wewnętrznej instalacji elektrycznej i/lub niskoprądowej o wartości robót **co najmniej 70.000 zł** (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) brutto w obiekcie budowlanym o kubaturze **powyżej 1000 m 3** oraz,

- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie sieci oświetleniowej o wartości robót co **najmniej 50.000 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, **sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,**

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

**DLA ZADANIA NR 4**

1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz winien potwierdzać dysponowanie minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) lub minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub osobą posiadającą uprawnienia odpowiadające wymogom Zamawiającego wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.)oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.). Jako uprawnienia równoważne Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia. Wymaga się, aby przedstawiona osoba posiadała co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru oraz nadzorowała co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji drogi o nawierzchni asfaltowej lub wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej lub granitowej o wartości robót co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy) brutto, **sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,**
2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. **VI. 7. 2) (dla zad. 1,2,3,4) niniejszej SIWZ**.
4. **Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór zgodny z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI.7.2) (dla zad. 1,2,3,4) niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
6. Dokument, o którym mowa w **rozdz. VI.10 niniejszej SIWZ** powinien być wystawiony w języku polskim nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w **rozdz. VI.10 niniejszej SIWZ**, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis **rozdz. VI.11 niniejszej SIWZ** stosuje się.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

**VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami.**

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, informacje oraz dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem rozdz. VII.2.
2. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, oraz oferty i umowę składa się formie pisemnej.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica.
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@gmina.swidnica.pl, a faksem na nr 74-852-30-67.
6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert , Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na **2** dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
12. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
13. w kwestiach formalnych – Pan Sebastian Pietraga, Małgorzata Suchodolska,
14. w kwestiach merytorycznych –Pan Jarosław Socha.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

**VIII. Wymagania dotyczące wadium.**

* + - 1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
1. **1000 PLN** (słownie: **tysiąc złotych**) dla zadania nr 1,
2. **1000 PLN** (słownie: **tysiąc złotych**) dla zadania nr 2,
3. **500 PLN** (słownie: **pięćset złotych**) dla zadania nr 3,
4. **1000 PLN** (słownie: **tysiąc złotych**) dla zadania nr 4.
	* + 1. Wadium może być wniesione w:
	1. pieniądzu;
	2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
	3. gwarancjach bankowych;
	4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
	5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 836).
5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w **Banku Spółdzielczym
w Kobierzycach filia w Świdnicy nr 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040**, z dopiskiem na przelewie: „**Wadium w postępowaniu ZP.271.2.2020 na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych realizowanych przez Gminę Świdnica".**
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
	1. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
	2. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie lub złożony osobiście
	w pokoju nr 209, a jego kopię w ofercie.
8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

**IX. Termin związania ofertą.**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

**X. Opis sposobu przygotowywania ofert.**

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
	* 1. wypełniony **formularz ofertowy** sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do SIWZ,
		2. oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ;
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

**Urząd Gminy Świdnica**

**ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica**

 **Oferta w postępowaniu na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych realizowanych przez Gminę Świdnica“**

**nr sprawy: ZP.271.2.2020**

**Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 04.02.2020 r. o godz. 10.30"**

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
4. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
7. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania, tj. z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
8. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

**XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. B. Głowackiego 4 w Świdnicy – parter sala operacyjna- punkt informacyjny do dnia **04.02.2020 r., do godziny 10.00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 210, **w dniu 04.02.2020 r., o godzinie 10.30.**
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.gmina.swidnica.pl informacje dotyczące:
8. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
9. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
10. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**XII. Opis sposobu obliczania ceny.**

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego **Załączniki nr 1** do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia**.**
2. Cenę brutto za całe zadanie należy obliczyć zgodnie z pozycjami cenowymi określonymi szczegółowo w formularzu ofertowym stanowiącym **Załącznik nr 1** do SIWZ.
3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Cena brutto musi uwzględniać wszystkie elementy mające wpływ na wysokość zaoferowanego wynagrodzenia.
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

1) cena – waga 60%

2) częstotliwość wizyt inspektora koordynatora na terenie budowy – waga 20%

3) czas dojazdu na budowę - 20%

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych powyżej kryteriów oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo.
2. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi
100 pkt.
3. Członkowie Komisji przetargowej będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawać punkty według następujących zasad:

 1) Cena oferty najniższej

 Cena (C) = ------------------------------- x 60

 Cena oferty badanej

2) Częstotliwość wizyt inspektora nadzoru (koordynatora) na terenie budowy w tygodniu (W) - max 20 pkt:

**Minimalna wymagana liczba wizyt na budowie - 1 wizyta na budowie w tygodniu**. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę mniejszej liczby wizyt na budowie w tygodniu, oferta podlegała będzie odrzuceniu na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp.

**Minimalna liczba wizyt na budowie punktowana przez Zamawiającego – 2 wizyty na budowie w tygodniu,
a maksymalna – 3 wizyty na budowie w tygodniu.** W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje wyższą liczbę wizyt na budowie w tygodniu niż maksymalna – do obliczeń zostanie przyjęta liczba 3 wizyt.

**1 wizyta na budowie = 1 dzień kalendarzowy pełnienia funkcji inspektora nadzoru** (nie jest dopuszczalne, aby 2 przyjazdy na budowę w ciągu 1 dnia kalendarzowego potraktowane zostały jako 2 wizyty na budowie). Zaoferowanie 3 wizyt na budowie jest równoznaczne jako 3 dni kalendarzowe w ciągu tygodnia, np. poniedziałek, środa, piątek.

Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna punkty zgodnie z poniższa zasadą:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Częstotliwość wizyt inspektora nadzoru na terenie budowy (W) | 1 wizyta | 2 wizyty | 3 wizyty |
| Liczba punktów | 0 pkt | 10 pkt | 20 pkt |

3) Czas dojazdu na budowę (D) - 20 pkt

Punkty w zakresie tego kryterium będą przyznawane w przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje, że dojedzie na teren budowy lub do miejsca prowadzenia robót (w przypadku robót remontowych) w czasie nie dłuższym, niż 6 godz. od wezwania Zamawiającego lub Wykonawcy (kierownika budowy) i tak:

- czas dojazdu ≤ **1,5 godz**. **- 20 pkt,**

- **1,5 godz.** < czas dojazdu ≤ **3godz.** – **15 pkt**,

- **3 godz.** < czas dojazdu ≤ **4,5 godz**. – **10 pkt**,

- **4,5 godz.** < czas dojazdu ≤ **6 godz**. – **5 pkt**,

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu dojazdu na budowę powyżej 6 godz., oferta będzie podlegała odrzuceniu na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów (O) obliczoną według wzoru:

O = C + W + D

gdzie:

O – suma punktów według kryteriów oceny

C – ilość punktów w kryterium „cena”

W – ilość punktów w kryterium „częstotliwość wizyt inspektora nadzoru na terenie budowy”

D – czas dojazdu na budowę

1. Zamawiający będzie przyznawał punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy założeniu, że jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „0” do „4” końcówkę tą pomija się, a jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „5” do „9” to liczbę na drugim miejscu po przecinku podwyższa się o „1”.
2. Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
3. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT , zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
5. Zamawiający **nie przewiduje** przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

**XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

**XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.**

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

**XVII. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Gmina Świdnica ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, e-mail:* urząd@gmina.swidnica.pl , [*www.gmina.swidnica.pl*](http://www.gmina.swidnica.pl/), *tel. 74 8523067, fax 74 8523067 wew.400, NIP 884-23-65-226 Regon 890718389,*
2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w *Gminie Świdnica w Świdnicy –* krzysztof.olejniczak@comars.pl *tel. 609 010 402.; Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Krzysztof Olejniczak,*
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych realizowanych przez Gminę Świdnica”****, oznaczenie sprawy ZP.271.2.2020* prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13. nie przysługuje Pani/Panu:
14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*\*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania*

*o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*\*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

**XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

|  |
| --- |
|  **Załącznik nr 1 do SIWZ** |
| **FORMULARZ OFERTOWY** |
| **OFERTA NA ZADANIE NR 1\* 2\* 3\* 4\***(\*niepotrzebne skreślić)**Gmina Świdnica**ul. B.Głowackiego 458-100 ŚwidnicaW postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych **pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych realizowanych przez Gminę Świdnica“** |
| 1. **DANE WYKONAWCY:**

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:**………………..………………………………….**Wykonawca/Wykonawcy:**……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………...****………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………**Adres:**………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…... …….………………………………wa na Wykonawcyania,ac rozwojowych (Dz. owych na inwestycje w zakresie dużej infrastrukt.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:**.…………………………………………..………………………………………..**Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: faks**………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………**e-mail**………………………………………………………………………ji o …………………………………………………………………………………………………………….….…..………………**Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): **……………………………………………………….……………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………** |
| 1. **ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:**

**DLA ZADANIA NR 1 : (branża konstrukcyjno - budowlana)**Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ\*\*\*nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ\*\*riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a:

|  |  |
| --- | --- |
| **ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN****(wartość wynikająca z wiersza 5 tabeli poniżej)** | **...................................... zł** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| L.p. | Rodzaj czynności | Wynagrodzenie (brutto) | Ilość | Łączna wartość(kol. 3 x kol. 4) |
| 1 | Dokonanie wizji lokalnej w budynkach komunalnych lub innych wskazanych przez Zamawiającego wraz ze sporządzaniem protokołu typowania robót | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: .............................................................) | 30 szt. | ...................... zł |
| 2 | Nadzorowanie robót o wartości kosztorysowej nieprzekraczającej 1.000,00 zł brutto | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: .............................................................) | 15 szt. | ...................... zł |
| 3 | Nadzorowanie robót o wartości większej niż 1.000,00 zł brutto i nieprzekraczającej wartości kosztorysowej 5.000,00 zł brutto | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: .............................................................) | 15 szt. | ...................... zł |
| 4 | Nadzorowanie robót o wartości kosztorysowej powyżej 5.000,00 zł brutto. | Stawka procentowa......... % | Szacowana wartość robót objętych nadzorem – 5.987.000,00 zł brutto  | ...................... zł |
| 5 | RAZEM (suma wierszy 1-4 z kol. 5) | ...................... zł |

**UWAGA!!!** **1. Ilości czynności określone w wierszach 1-3 są ilościami szacunkowymi na potrzebę sporządzenia oferty.****2. Wartość 5.987.000,00** **zł brutto określona w wierszu 4 jest łączną wartością szacunkową robót budowlanych branży konstrukcyjno-budowlanej (inwestycyjnych i remontowych) wskazanych w rozdz. III.2.1.a oraz w III.2.1.c tiret 3 SIWZ, przyjęta na potrzeby sporządzenia oferty. Po przeprowadzonych postępowaniach na wybór Wykonawcy robót wynagrodzenie za nadzór danej roboty budowlanej obliczane będzie w oparciu o iloczyn zaoferowanej stawki procentowej i wartości robót wynikającej z oferty Wykonawcy danych robót budowlanych.**\* **ŁĄCZNA CENA OFERTOWA** stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.**DLA ZADANIA NR 2 (branża instalacyjna)**Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ\*\*\*nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ\*\*riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a:

|  |  |
| --- | --- |
| **ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN** **(wartość wynikająca z wiersza 8 tabeli poniżej)** | **...................................... zł** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| L.p. | Rodzaj czynności | Wynagrodzenie (brutto) | Ilość | Łączna wartość(kol. 3 x kol. 4) |
| 1 | Dokonanie wizji lokalnej w budynkach komunalnych lub innych wskazanych przez Zamawiającego wraz ze sporządzaniem protokołu typowania robót | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: ...............................................................) | 40 szt. | ...................... zł |
| 2 | Nadzorowanie robót o wartości kosztorysowej nieprzekraczającej 1.000,00 zł brutto | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: ...............................................................) | 20 szt. | ...................... zł |
| 3 | Nadzorowanie robót o wartości większej niż 1.000,00 zł brutto i nieprzekraczającej wartości kosztorysowej 5.000,00 zł brutto | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: ...............................................................) | 20 szt. | ...................... zł |
| 4 | Nadzorowanie robót o wartości kosztorysowej powyżej 5.000,00 zł brutto. | Stawka procentowa......... % | Szacowana wartość robót objętych nadzorem – 3.150.000,00 zł brutto  | ...................... zł |
| 5 | Sprawdzenie poprawności wykonania montażu przydomowych oczyszczalni ścieków zgodniez obowiązującymi norami, przepisami, prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz instrukcją montażu | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: ...............................................................) | 15 szt. | ...................... zł |
| 6 | Kontrola poprawności funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: ...............................................................) | 10 szt. | ...................... zł |
| 7 | Sprawdzanie poprawności wykonania montażu kotła centralnego ogrzewania zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz instrukcją montażu, weryfikacja zamontowanego urządzenia grzewczego zgodnie z obowiązującymi normami | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto …………….. zł (słownie: ……………………………) | 45 szt. | …………………… zł |
| 8 | RAZEM (suma wierszy 1-7 z kol. 5) | ...................... zł |

**UWAGA!!!** **1. Ilości czynności określone w wierszach 1-3 oraz 5-7 są ilościami szacunkowymi na potrzebę sporządzenia oferty.****2. Wartość 3.150.000,00** **zł określona w wierszu 4 jest łączną wartością szacunkową robót budowlanych branży instalacyjnej (inwestycyjnych i remontowych) wskazanych w rozdz. III.2.2.a oraz w III.2.2.e tiret 3 SIWZ, przyjęta na potrzeby sporządzenia oferty. Po przeprowadzonych postępowaniach na wybór Wykonawcy robót wynagrodzenie za nadzór danej roboty budowlanej obliczane będzie w oparciu o iloczyn zaoferowanej stawki procentowej i wartości robót wynikającej z oferty Wykonawcy danych robót budowlanych.**\* **ŁĄCZNA CENA OFERTOWA** stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.**DLA ZADANIA NR 3 (branża elektryczna)**Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ\*\*\*nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ\*\*riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a:

|  |  |
| --- | --- |
| **ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN****(wartość wynikająca z wiersza 5 tabeli poniżej)** | **...................................... zł** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| L.p. | Rodzaj czynności | Wynagrodzenie (brutto) | Ilość | Łączna wartość(kol. 3 x kol. 4) |
| 1 | Dokonanie wizji lokalnej w budynkach komunalnych lub innych wskazanych przez Zamawiającego wraz ze sporządzaniem protokołu typowania robót | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: .............................................................) | 30 szt. | ...................... zł |
| 2 | Nadzorowanie robót o wartości kosztorysowej nieprzekraczającej 1.000,00 zł brutto | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: .............................................................) | 15 szt. | ...................... zł |
| 3 | Nadzorowanie robót o wartości większej niż 1.000,00 zł brutto i nieprzekraczającej wartości kosztorysowej 5.000,00 zł brutto | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: .............................................................) | 15 szt. | ...................... zł |
| 4 | Nadzorowanie robót o wartości kosztorysowej powyżej 5.000,00 zł brutto. | Stawka procentowa......... % | Szacowana wartość robót objętych nadzorem – 1.337.000,00 zł brutto  | ...................... zł |
| 5 | RAZEM (suma wierszy 1-4 z kol. 5) | ...................... zł |

**UWAGA!!!** **1. Ilości czynności określone w wierszach 1-3 są ilościami szacunkowymi na potrzebę sporządzenia oferty.****2. Wartość 1.337.000,00** **zł określona w wierszu 4 jest łączną wartością szacunkową robót budowlanych branży elektrycznej (inwestycyjnych i remontowych) wskazanych w rozdz. III.2.3.a oraz w III.2.3.c tiret 3 SIWZ, przyjęta na potrzeby sporządzenia oferty. Po przeprowadzonych postępowaniach na wybór Wykonawcy robót wynagrodzenie za nadzór danej roboty budowlanej obliczane będzie w oparciu o iloczyn zaoferowanej stawki procentowej i wartości robót wynikającej z oferty Wykonawcy danych robót budowlanych.**\***ŁĄCZNA CENA OFERTOWA** stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. **DLA ZADANIA NR 4 (branża drogowa)**Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ\*\*\*nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ\*\*riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a:

|  |  |
| --- | --- |
| **ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN****(wartość wynikająca z wiersza 4 tabeli poniżej)** | **...................................... zł** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| L.p. | Rodzaj czynności | Wynagrodzenie (brutto) | Ilość | Łączna wartość(kol. 3 x kol. 4) |
| 1 | Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz ze sporządzaniem protokołu typowania robót | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: .............................................................) | 20 szt. | ...................... zł |
| 2 | Nadzorowanie robót o wartości kosztorysowej nieprzekraczającej 5.000,00 zł brutto | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: .............................................................) | 15 szt. | ...................... zł |
| 3 | Nadzorowanie robót o wartości kosztorysowej powyżej 5.000,00 zł brutto. | Stawka procentowa......... % | Szacowana wartość robót objętych nadzorem – 8.896.050,00 zł brutto  | ...................... zł |
| 4 | RAZEM (suma wierszy 1-3 z kol. 5) | ...................... zł |

**UWAGA!!!** **1. Ilości czynności określone w wierszach 1-2 są ilościami szacunkowymi na potrzebę sporządzenia oferty.****2. Wartość 8.896.050,00** **zł określona w wierszu 3 jest łączną wartością szacunkową robót budowlanych branży drogowej (inwestycyjnych i remontowych) wskazanych w rozdz. III.2.4.a oraz w III.2.4.c tiret 2 SIWZ, przyjęta na potrzeby sporządzenia oferty. Po przeprowadzonych postępowaniach na wybór Wykonawcy robót wynagrodzenie za nadzór danej roboty budowlanej obliczane będzie w oparciu o iloczyn zaoferowanej stawki procentowej i wartości robót wynikającej z oferty Wykonawcy danych robót budowlanych.**\* **ŁĄCZNA CENA OFERTOWA** stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. |
| **DLA ZADANIA NR 1\*****Zaoferowana ilość wizyt na terenie budowy w tygodniu .................... (minimalna wymagana ilość - 1 wizyta)****DLA ZADANIA NR 2\*****Zaoferowana ilość wizyt na terenie budowy w tygodniu .................... (minimalna wymagana ilość - 1 wizyta)****DLA ZADANIA NR 3\*****Zaoferowana ilość wizyt na terenie budowy w tygodniu .................... (minimalna wymagana ilość - 1 wizyta)** **DLA ZADANIA NR 4\*****Zaoferowana ilość wizyt na terenie budowy w tygodniu .................... (minimalna wymagana ilość - 1 wizyta)**   \*niepotrzebne skreślić |
| **DLA ZADANIA NR 1\*****Zaoferowany czas dojazdu na teren budowy (robót) ............ godz.****DLA ZADANIA NR 2\*****Zaoferowany czas dojazdu na teren budowy (robót) ............ godz.****DLA ZADANIA NR 3\*****Zaoferowany czas dojazdu na teren budowy (robót) ............ godz.** **DLA ZADANIA NR 4\*****Zaoferowany czas dojazdu na teren budowy (robót) ............ godz.****\***niepotrzebne skreślić |
| 1. **OŚWIADCZENIA:**
2. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **30 dni** licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
5. akceptujemy, iż podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru częściowego lub końcowego wykonanych robót bez wad podpisany przez Zamawiającego zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w terminie **do 30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;
6. jestem/nie jestem\* małym/średnim\* przedsiębiorcą (\*niepotrzebne skreślić);
7. wadium:
8. na zadanie nr 1 w wysokości **............. PLN** (słownie: **............................... złotych**), zostało wniesione w dniu ...................................................., w formie: …..…….....................................................................;prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek: …………..............................................................................................…...………;
9. na zadanie nr 2 w wysokości **............. PLN** (słownie: **............................... złotych**), zostało wniesione w dniu ...................................................., w formie: …..…….....................................................................;prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek: …………..............................................................................................…...………;
10. na zadanie nr 3 w wysokości **............. PLN** (słownie: **............................... złotych**), zostało wniesione w dniu ...................................................., w formie: …..…….....................................................................;prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek: …………..............................................................................................…...………;
11. zadanie nr 4 w wysokości **............. PLN** (słownie: **............................... złotych**), zostało wniesione w dniu ...................................................., w formie: …..…….....................................................................;prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek: …………..............................................................................................…...………;
12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*

*\*\*Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie lub napisanie „nie dotyczy”).* |
| 1. **ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:**
2. zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
3. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest .........................................................................................................................................................................

e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: .....................................................………………..;1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 |
| 1. **PODWYKONAWCY:**

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców)1. .........................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................................
 |
| 1. **SPIS TREŚCI:**

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:1. .........................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................................

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |
| ……………………………………………………….pieczęć Wykonawcy | ......................................................................................Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

 **Załącznik nr 2 do SIWZ**

UMOWA Nr: ……………… (PROJEKT)

zawarta w dniu: …………………2019 r. w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego
nr pomiędzy:

**Gminą Świdnica**

z siedzibą przy ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

reprezentowaną - przez:

1. Teresę  Mazurek – Wójta

2. Annę  Szymkiewicz – Skarbnika Gminy / kontrasygnata /

zwaną dalej  "Zamawiającym" z jednej strony,

a:

……………………………..

z siedzibą w: ……………….

reprezentowanym  przez:

1.  ……………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

Po przeprowadzeniu procedury w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z zapisami ustawy
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – zwaną
w dalszej treści „Ustawą Pzp” - została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług dla zamówienia pn.: **„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych realizowanych przez Gminę Świdnica““**.

**§ 2**

1. Osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży ....................... dla zamówienia określonego w **§ 1** będzie .........................., posiadający uprawnienia budowlane w specjalności .......................... nr .......................... oraz posiadający aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego o numerze ewidencyjnym .................................
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ważności zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego przez cały okres objęty niniejszą umową oraz do niezwłocznego przedstawienia niniejszego zaświadczenia na każde wezwanie Zamawiającego.
3. Wykonawca będzie działał w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) w zakresie opisanym w art. 25 i 26 cyt. ustawy.
4. Szczegółowe obowiązki inspektora nadzoru określa załącznik nr 1 do umowy.
5. Zlecanie czynności określonych w §3 ust 1 odbywać się będzie z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem za pomocą telefonu na nr ......................, faksu na nr ...................... lub poczty elektronicznej na adres
e-mail ......................, podając każdorazowo termin i zakres czynności.

**§ 3**

**DLA ZADANIA NR 1\***

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy wynosi ..................... zł brutto (słownie: ................................. zł), które stanowi sumę niżej wymienionych składników:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| L.p. | Rodzaj czynności | Wynagrodzenie (brutto) | Ilość | Łączna wartość(kol. 3 x kol. 4) |
| 1 | Dokonanie wizji lokalnej w budynkach komunalnych lub innych wskazanych przez Zamawiającego wraz ze sporządzaniem protokołu typowania robót | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: .............................................................) | 30 szt. | ...................... zł |
| 2 | Nadzorowanie robót o wartości kosztorysowej nieprzekraczającej 1.000,00 zł brutto | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: .............................................................) | 15 szt. | ...................... zł |
| 3 | Nadzorowanie robót o wartości większej niż 1.000,00 zł brutto i nieprzekraczającej wartości kosztorysowej 5.000,00 zł brutto | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: .............................................................) | 15 szt. | ...................... zł |
| 4 | Nadzorowanie robót o wartości kosztorysowej powyżej 5.000,00 zł brutto. | Stawka procentowa......... % | Szacowana wartość robót objętych nadzorem – 5.987.000,00 zł brutto  | ...................... zł |
| 5 | RAZEM (suma wierszy 1-4 z kol. 5) | ...................... zł |

**DLA ZADANIA NR 2\***

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy wynosi ..................... zł brutto (słownie: ................................. zł), które stanowi sumę niżej wymienionych składników:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| L.p. | Rodzaj czynności | Wynagrodzenie (brutto) | Ilość | Łączna wartość(kol. 3 x kol. 4) |
| 1 | Dokonanie wizji lokalnej w budynkach komunalnych lub innych wskazanych przez Zamawiającego wraz ze sporządzaniem protokołu typowania robót | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: ...............................................................) | 40 szt. | ...................... zł |
| 2 | Nadzorowanie robót o wartości kosztorysowej nieprzekraczającej 1.000,00 zł brutto | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: ...............................................................) | 20 szt. | ...................... zł |
| 3 | Nadzorowanie robót o wartości większej niż 1.000,00 zł brutto i nieprzekraczającej wartości kosztorysowej 5.000,00 zł brutto | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: ...............................................................) | 20 szt. | ...................... zł |
| 4 | Nadzorowanie robót o wartości kosztorysowej powyżej 5.000,00 zł brutto. | Stawka procentowa......... % | Szacowana wartość robót objętych nadzorem – 3.150.000,00 zł brutto  | ...................... zł |
| 5 | Sprawdzenie poprawności wykonania montażu przydomowych oczyszczalni ścieków zgodniez obowiązującymi norami, przepisami, prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz instrukcją montażu | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: ...............................................................) | 15 szt. | ...................... zł |
| 6 | Kontrola poprawności funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: ...............................................................) | 10 szt. | ...................... zł |
| 7 | Sprawdzanie poprawności wykonania montażu kotła centralnego ogrzewania zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz instrukcją montażu, weryfikacja zamontowanego urządzenia grzewczego zgodnie z obowiązującymi normami | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto …………….. zł (słownie: ……………………………) | 45 szt. | …………………… zł |
| 8 | RAZEM (suma wierszy 1-7 z kol. 5) | ...................... zł |  |  |
| 1 | 2 | 3 |

**DLA ZADANIA NR 3\***

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy wynosi ..................... zł brutto (słownie: ................................. zł), które stanowi sumę niżej wymienionych składników:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| L.p. | Rodzaj czynności | Wynagrodzenie (brutto) | Ilość | Łączna wartość(kol. 3 x kol. 4) |
| 1 | Dokonanie wizji lokalnej w budynkach komunalnych lub innych wskazanych przez Zamawiającego wraz ze sporządzaniem protokołu typowania robót | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: .............................................................) | 30 szt. | ...................... zł |
| 2 | Nadzorowanie robót o wartości kosztorysowej nieprzekraczającej 1.000,00 zł brutto | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: .............................................................) | 15 szt. | ...................... zł |
| 3 | Nadzorowanie robót o wartości większej niż 1.000,00 zł brutto i nieprzekraczającej wartości kosztorysowej 5.000,00 zł brutto | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: .............................................................) | 15 szt. | ...................... zł |
| 4 | Nadzorowanie robót o wartości kosztorysowej powyżej 5.000,00 zł brutto. | Stawka procentowa......... % | Szacowana wartość robót objętych nadzorem – 1.337.000,00 zł brutto  | ...................... zł |
| 5 | RAZEM (suma wierszy 1-4 z kol. 5) | ...................... zł |

**DLA ZADANIA NR 4\***

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy wynosi ..................... zł brutto (słownie: ................................. zł), które stanowi sumę niżej wymienionych składników:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| L.p. | Rodzaj czynności | Wynagrodzenie (brutto) | Ilość | Łączna wartość(kol. 3 x kol. 4) |
| 1 | Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz ze sporządzaniem protokołu typowania robót | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: .............................................................) | 20 szt. | ...................... zł |
| 2 | Nadzorowanie robót o wartości kosztorysowej nieprzekraczającej 5.000,00 zł brutto | Jednostkowa cena ryczałtowa brutto ............. zł (słownie: .............................................................) | 15 szt. | ...................... zł |
| 3 | Nadzorowanie robót o wartości kosztorysowej powyżej 5.000,00 zł brutto. | Stawka procentowa......... % | Szacowana wartość robót objętych nadzorem – 8.896.050,00 zł brutto  | ...................... zł |
| 4 | RAZEM (suma wierszy 1-3 z kol. 5) | ...................... zł |

*\* w zależności od nr zadania, na które podpisywana będzie umowa wprowadzone zostaną odpowiednie zapisy ust. 1.*

1. Ilości poszczególnych usług określonych w ust. 1 są maksymalne dla niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej ilości usług, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu odszkodowanie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku czynności określonych *w ust. 1 w wierszu 4 w tabeli (dla zadania nr 1 lub 2 lub 3)/ ust. 1 wiersz 3 w tabeli (dla zadania nr 4)\** wynagrodzenie może ulec zwiększeniu/zmniejszeniu w przypadku zmiany wartości nadzorowanych robót po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dla zadania/zadań inwestycyjnego/-ych w stosunku do wartości szacunkowych.

*\* w zależności od nr zadania, na które podpisywana będzie umowa wprowadzone zostaną odpowiednie zapisy ust. 2.*

1. W sytuacji pełnienia funkcji koordynatora robót Wykonawca zobowiązuje się dokonywać ....... wizyt/y tygodniowo na budowie w trakcie realizacji robót. Wizyty na budowie potwierdzane będą wpisami w dzienniku budowy lub w inny sposób uzgodniony z Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązuje się dojeżdżać na budowę lub do miejsca prowadzenia prac (w przypadku robót remontowych) w czasie nie dłuższym, niż ......... godz. od wezwania Zamawiającego lub Wykonawcy (kierownika budowy).
3. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru częściowego lub końcowego wykonanych robót bez wad podpisany przez Zamawiającego lub wykonanie innej czynności określonej w ust. 1.
5. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Urzędu Gminy na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
6. Faktury winny być wystawione następująco: Nabywca: Gmina Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, NIP: 884-23-65-226, Odbiorca: Urząd Gminy Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica.
7. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.
8. Zamawiający upoważnia wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez swojego podpisu.

**§ 4**

Strony ustalają, że umowa zawarta jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

**§ 5**

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących sytuacjach:
2. w wysokości 5.000,00 zł w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
3. w wysokości 200,00 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na Radzie Budowy lub w przypadku stwierdzenia mniejszej ilości wizyt na budowie niż określona w §3 ust. 3 za każdą nie wykonaną wizytę,
4. w wysokości 500,00 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność w przeglądach gwarancyjnych oraz komisjach powoływanych w przypadku wystąpienia usterek i awarii w okresie gwarancji i rękojmi.
5. w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu czynności określonych w §3 ponad termin każdorazowo wskazany przez Zamawiającego zgodnie z §2 ust. 5.
6. za przyjazd na teren budowy lub miejsce prowadzenia robót ponad czas określony w §3 ust. 4 w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
7. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.
8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych oraz na pokrycie szkód, o których mowa w ust. 2 z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

**§ 6**

* 1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w każdym przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
	2. Za przyczyny uzasadniające dokonanie zmiany postanowień umowy Strony uznają w szczególności opóźnienia spowodowane bezczynnością organów administracji publicznej, a także powstałe w związku z działaniami uczestników postępowań administracyjnych, sądowoadministracyjnych, sądowych lub egzekucyjnych, a także opóźnienie powstałe wskutek warunków technicznych uniemożliwiających terminowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy.
	3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej umowie w następującym zakresie:
1. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
	1. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
	2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
	3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2. zostały spełnione łącznie następujące warunki:
	1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
	2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
3. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
4. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
5. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
6. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;
7. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie;
	1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zawartej umowie w części dotyczącej zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.
	2. W przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przedstawionego w ofercie, nowa osoba musi spełniać wymagania określone w SIWZ.
	3. Strony przewidują możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
	4. zawieszenia robót przez Zamawiającego
	5. wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót
	6. siły wyższej (np. warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zadania)
	7. wystąpienia robót dodatkowych bądź zamiennych.
8. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy pełnienie funkcji inspektora sprawowane będzie nad robotami budowlanymi rozpoczętymi do dnia 31.12.2020 r., a których zakończenie i odbiór nastąpi po dniu 31.12.2020 r. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia funkcji inspektora nadzoru do dnia dokonania odbioru ostatecznego (bezusterkowego) bez zmiany wynagrodzenia.
9. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia sytuacji określonej w § 3 ust. 2.
10. Wystąpienie okoliczności o których mowa w ust. 1, 2, 3, 5, 6,7 stanowi podstawę dla dokonania w tym zakresie przez Strony stosownej zmiany postanowień umowy, w tym przedłużenia terminu do wykonania przedmiotu umowy.
11. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy czynności nieprzewidzianych w § 3 ust. 1 umowy związanych w wykonywaniem funkcji inspektora nadzoru do łącznej wartości nieprzekraczającej 10% wynagrodzenia określonego pierwotnie w umowie.
12. Niemożliwość realizacji swoich obowiązków przez inspektora, wynikających z niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. choroba), jest on zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego i wyznaczenia nowego inspektora na czas nieobecności osoby pierwotnie wskazanej w umowie. Wskazana osoba musi posiadać uprawnienia spełniające wymagania określone w SIWZ .
13. Do zmiany umowy dochodzi wyłącznie za zgodna wolą stron na wniosek jednej ze stron umowy zawierającą opis zmiany, jej uzasadnienie, ewentualny wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, czas wykonania zamiany oraz jej wpływ na termin wykonania umowy.

**§ 7**

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy  będzie  rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 8**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

**§ 9**

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

**Zamawiający                                                                    Wykonawca**

Załącznik nr 1 do umowy nr ...................

z dnia .....................

**SPRAWOWANIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU**

**INWESTORSKIEGO NA RZECZ GMINY ŚWIDNICA.**

1. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) należy:
	1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
	2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
	3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywanie ich do użytkowania;
	4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
2. Zgodnie z art. 26 ustawy Prawo budowlane Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
	1. wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
	2. żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
3. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie poprzedzającym realizację budowy należy w szczególności:
4. przed wejściem wykonawcy na plac budowy inspektor nadzoru musi zaznajomić się z dokumentacją projektową, z umową o wykonanie robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę, jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;
5. zwrócić się z odpowiednim wnioskiem pisemnym do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcą, w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem budowy bądź w toku jej realizacji wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy;
6. inspektor nadzoru może wprowadzić zmiany w uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy, dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz nanosząc te poprawki w dokumentacji projektowej nie powodujące zwiększenia kosztów nadzorowanych robót budowlanych i nie mających wpływu na rozwiązania urbanistyczno – architektoniczne, zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie powodujące pogorszenia użyteczności obiektu oraz jego wpływu na środowisko i bezpieczeństwo;
7. udział w przekazaniu placu budowy i terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim budynkami, urządzeniami i materiałami. Przekazaniu podlegają również punkty osnowy geodezyjnej, dokumentacja prawna oraz mapa sytuacyjno – wysokościowa .
8. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji budowy:
	1. kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno – budowlanymi normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej;
	2. zatwierdzanie wniosków materiałowych Wykonawcy- materiałów i urządzeń do wbudowania,
	3. kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową umową oraz specyfikacją;
	4. kontrola cen kosztorysowych i nie narażanie Zamawiającego na wysokie koszty robót budowlanych;
	5. kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy;
	6. kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót;
	7. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;
	8. inspektor nadzoru ma obowiązek uczestniczyć w radach budowy 1 raz w tygodniu oraz nadzorować budowę w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru. W przypadku pełnienia funkcji koordynatora czynności inspektorów wszystkich zaangażowanych branż częstotliwość wizyt na budowie będzie nie mniejsza niż zadeklarowana w ofercie. W przypadku szczególnych Zamawiający określi częstotliwość i terminy bytności inspektora nadzoru na budowie.
	9. w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonywanych czynności stosownym zapisem;
	10. inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu lub rzeczoznawców,
	11. w sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego wyznaczonym w decyzji o pozwoleniu na budowę inspektor nadzoru działa w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego,
	12. przekazywanie wykonawcy zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru,
	13. inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzania posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, jak też w miarę potrzeby dokonuje oceny jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem lub w wytwórni elementów;
	14. inspektor nadzoru ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
	15. w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Gminę na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadomienia o nich na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę i autora projektu;
	16. inspektor nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdnicy w wypadkach naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych;
	17. w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych każdorazowo inspektor nadzoru spisuje, wspólnie z kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego protokół konieczności, podając przybliżony koszt tych robót i występuje z wnioskiem pisemnym do inwestora w sprawie ich wykonania oraz opracowania w miarę potrzeby, dla tych robót niezbędnej dokumentacji. O wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający powiadamia wszystkich zainteresowanych pisemnie w terminie 7 dni od wpłynięcia wniosku. W przypadku braku zachowania wyznaczonej procedury Zamawiający nie dokona zapłaty za wykonane roboty dodatkowe lub zamienne;
	18. w razie pilnej potrzeby wykonania robót dodatkowych wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub usunięcia strat, inspektor nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą decyzję co do wykonania takich robót dodatkowych. O powziętej decyzji inspektor nadzoru każdorazowo powiadamia pisemnie niezwłocznie Zamawiającego wraz ze szczegółowym uzasadnieniem,
	19. inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia robót ulegających zakryciu lub zanikających najpóźniej w ciągu 1 dnia po zgłoszeniu przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy;
	20. inspektor nadzoru ma obowiązek stwierdzenia wykonania przez służbę geodezyjną powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzenia zgodności usytuowania obiektów z projektem technicznym. Wykonanie tej czynności inspektor nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy;
	21. udział w procesie projektowym oraz opiniowanie projektów na żądanie Zamawiającego;
	22. udział w procesie postępowania przetargowego (odpowiadanie na zapytania) na żądanie Zamawiającego.

1. Obowiązki inspektora nadzoru związane z odbiorem robót :
	1. po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy;
	2. inspektor nadzoru sprawdza kompletność przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru, a ich prawidłowość potwierdza własnoręcznym podpisem oraz dołącza do nich opracowaną przez siebie pisemną ocenę jakości wraz z jej uzasadnieniem;
	3. inspektor nadzoru jest obowiązany każdorazowo do uczestniczenia w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazywania ich do użytkowania;
	4. po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robót, inspektor nadzoru przejmuje protokolarnie od kierownika budowy dokumentację powykonawczą oraz dziennik budowy i inne dokumenty odbiorowe, które przekazuje w terminie do 7 dni Zamawiającemu,
	5. koordynacja procesu szkolenia użytkownika przez Wykonawcę robót.
2. Obowiązki inspektora nadzoru związane z rozliczaniem robót:
3. do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru należy kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót zgodnie z :
4. podpisaną umowę pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych;
5. kosztorysem ofertowym złożonym przez wykonawcę do postępowania w sprawie zamówienia publicznego;
6. protokołem odbioru elementów robót,
7. zatwierdzoną kalkulację przez Zamawiającego do zamówień z wolnej ręki lub robót dodatkowych;
8. umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych w sprawie zabezpieczenia finansowego na okoliczność należytego wykonania robót;
	1. rozliczenie obiektu lub robót w terminie do 30 dni fakturą końcową w oparciu o protokół odbioru końcowego i dokumenty odbiorowe;
	2. w przypadku rozwiązania/wypowiedzenia/odstąpienia od umowy z wykonawcą robót budowlanych inspektor nadzoru zobowiązany będzie do sporządzenia inwentaryzacji i skosztorysowania wykonanych robót na dzień rozwiązania/wypowiedzenia/odstąpienia od umowy.

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 3 do SIWZ** |
| OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU |
| Przystępując do postępowania pn**. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych realizowanych przez Gminę Świdnica“** |
| **działając w imieniu Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………………………****……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………****(podać nazwę i adres Wykonawcy)** |
| Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu. |
| I. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:**12)**  wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;**13)**  wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  **a)**  o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.6)[[1]](#endnote-1) ) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),  **b)**  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,  **c)**  skarbowe,  **d)**  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769); **14)**  wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;**15)**  wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;**16)**  wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;**17)**  wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;**18)**  wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;**19)**  wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;**20)**  wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;**21)**  wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);**22)**  wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;**23)**  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji:1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);
2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 –4 ustawy Pzp z:
4. zamawiającym,
5. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
6. członkami komisji przetargowej,
7. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp,

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;1. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

**Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:****W zakresie zadania nr 1\***Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) lub minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub osobą posiadającą uprawnienia odpowiadające wymogom Zamawiającego wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.)oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.). Jako uprawnienia równoważne Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia. Wymaga się, aby przedstawiona osoba posiadała co najmniej **5-letnie doświadczenie** zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru oraz nadzorowała co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji obiektu kubaturowego o wartości robót **co najmniej** **500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy)** brutto.**W zakresie zadania nr 2\***Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) lub minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub osobą posiadającą uprawnienia odpowiadające wymogom Zamawiającego wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.). Jako uprawnienia równoważne Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia. Wymaga się, aby przedstawiona osoba posiadała **co najmniej 5-letnie doświadczenie** zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru oraz nadzorowała:- co najmniej **1 robotę** budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub modernizacji instalacji sanitarnych wewnętrznych o wartości robót co najmniej **100.000 zł** (słownie: sto tysięcy) brutto oraz,- co najmniej **1 robotę** budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości co najmniej **500 metrów** oraz,- co najmniej **1 robotę** budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej **400** metrów.**W zakresie zadania nr 3\***Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) lub minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub osobą posiadającą uprawnienia odpowiadające wymogom Zamawiającego wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.). Jako uprawnienia równoważne Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia. Wymaga się, aby przedstawiona osoba posiadała co **najmniej 3-letnie** doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru oraz nadzorowała co najmniej:- 1 robotę budowlaną związaną z wykonaniem lub remontem lub modernizacją wewnętrznej instalacji elektrycznej i/lub niskoprądowej o wartości robót **co najmniej 70.000 zł** (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) brutto w obiekcie budowlanym o kubaturze **powyżej 1000 m 3** oraz,- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie sieci oświetleniowej o wartości robót co **najmniej 50.000 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.**W zakresie zadania nr 4\***Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) lub minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub osobą posiadającą uprawnienia odpowiadające wymogom Zamawiającego wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.)oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.). Jako uprawnienia równoważne Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia. Wymaga się, aby przedstawiona osoba posiadała co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru oraz nadzorowała co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji drogi o nawierzchni asfaltowej lub wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej lub granitowej o wartości robót co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy) brutto.\*niepotrzebne skreślić  |
| **Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów****Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)* |
| **Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca****Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:**…………………………………………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* **nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia** |
| **Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca****Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:** ……………………………………………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, **nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.** |
| ……………………………………………………….pieczęć Wykonawcy | .. ...................................................................................Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

………………………………….…………

……………………………………….……

……………………………………….……

pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy

**WYKAZ KADRY**

**Dla zadania nr ………………**

Nazwa zadania:

|  |
| --- |
| „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych realizowanych przez Gminę Świdnica“ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **Wykształcenie** | **Funkcja pełnionaw ramach zamówienia** | **Kwalifikacje zawodowe****(zakres uprawnień budowlanych)** | **Nr uprawnień** | **Doświadczenie (obowiązkowo dla potwierdzenia spełniania warunku określonego w rozdz. V.1.2. SIWZ)** | **Wykonawca dysponuje osobami\*** | **Wykonawca będzie dysponował osobami\*\*** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\* Jeśli Wykonawca dysponuje wskazaną w danym wierszu osobą należy wypełnić kolumnę nr 8 wpisując „TAK”.**

**\*\* Jeśli Wykonawca będzie dysponował wskazaną w wierszu osobą należy w kolumnie nr 9 wpisać nazwę podmiotu, który udostępnia wskazaną osobę. Do wykazu należy załączyć pisemne zobowiązania wskazanych w kolumnie nr 9 podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.**

……………………, dnia……………. ……………………………

 podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania Wykonawcy

#### Załącznik nr 5 do SIWZ

………………………………….…………

……………………………………….……

……………………………………….……

pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 24 UST. 11 USTAWY PZP**

**-wzór-**

Nazwa zadania:

**„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych realizowanych przez Gminę Świdnica“**

Oświadczam, iż:

* + - 1. należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów* (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 798) co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego\* oraz przedkładam/nie przedkładam\* następujące dowody, że powiązania z innym wykonawcą należącym do tej samej grupy kapitałowej nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia,
			2. należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów* (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 798), ale nie należę do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego\*,
			3. nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów* (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 798)\*.

\*niewłaściwe skreślić

W  przypadku  złożenia  oświadczenia  o  przynależności  do  grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 1,  Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest złożyć wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca.

……………………, dnia……………. ……………………………

 podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania Wykonawcy

1. [↑](#endnote-ref-1)