Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXVII/360/2021

Rady Gminy Świdnica

z dnia 28 stycznia 2021 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ŚWIDNICKIEGO GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.

NA LATA 2021 -2025

Informacje ogólne.

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Bystrzycy Dolnej prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świdnica na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Wójta Gminy Świdnica Nr ZRiFS/1/06/2009 z dnia 17-06-2009r.

Produkcja i dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków realizowane jest za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki oraz eksploatowanych przez spółkę. Usługi świadczone są na terenie gminy Świdnica w oparciu o majątek własny przedsiębiorstwa, majątek przekazany przez Gminę Świdnica do użytkowania oraz majątek będący przedmiotem dzierżawy lub nieodpłatnego użytkowania przez inne osoby prawne lub fizyczne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji. Nie zwalnia to jednak gminy z realizacji zadań w tym zakresie i nie oznacza przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest natomiast do realizacji zadań wyszczególnionych w uchwalonym planie, dotyczących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

Na podstawie art. 21 ust. 1 do 3 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo uwzględniło swoje możliwości techniczne i ekonomiczne. Planem przedsiębiorstwa objęte są tylko zadania inwestycyjne oraz modernizacyjno–odtworzeniowe, na które przedsiębiorstwo będzie posiadać środki finansowe. Głównym źródłem finansowania będą środki uzyskane z amortyzacji, wypracowanego zysku, podwyższenia kapitału przez gminę, pomocy finansowej na realizację projektu unijnego oraz kredytu inwestycyjnego.

Ponieważ koszty wynikające z inwestycji stanowią element niezbędnych przychodów będących podstawą ustalenia taryf, waga tego planu polega na tym, że będzie miał on w przyszłości bezpośredni wpływ na poziom opłat za wodę i ścieki.

Stan obecny w zakresie świadczonych usług.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Obecnie do wszystkich miejscowości w Gminie Świdnica dostarczana jest woda z ujęć wód podziemnych. Z własnych ujęć głębinowych zaopatrywane są 34 miejscowości. Do 1 miejscowości i osiedla Gminy Świdnica ze względu na brak możliwości technicznych zasilania w wodę z ujęć własnych, jak również awaryjnie do innych miejscowości woda kupowana jest hurtowo od przedsiębiorstw wodociągowych świadczących usługi dostawy wody na terenie gmin ościennych.

Mimo, że każdy mieszkaniec gminy ma możliwość korzystania z wodociągu, to do sieci podłączonych jest około 98% ludności.

Obecnie zapotrzebowanie na wodę dla Gminy Świdnica wynosi średnio ok. 1670 m3/d, z czego woda pochodząca z własnych ujęć to ok. 1587 m3/d, a woda kupowana to 83 m3/d. Łączne roczne zapotrzebowanie na wodę wynosi około 600 000 m3/rok. Jakość wody dostarczanej do sieci odpowiada w pełni wymogom, jakie stawia prawo o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 opartego o Dyrektywę Unii Europejskiej 98/83/WE z dnia 3.11.1998r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dyrektywę Rady 2013/51/EURATOM z dnia 22.10.2013r. określającą wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W zakresie odprowadzenia ścieków:

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Bystrzycy Dolnej eksploatuje trzy biologiczno-mechaniczne oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w miejscowościach Mokrzeszów, Krzyżowa i Makowice. Oczyszczalnie posiadają ważne pozwolenia wodno-prawne.

Oczyszczalnie odbierają ścieki z miejscowości Krzyżowa, Grodziszcze oraz z części terenu miejscowości Mokrzeszów i Makowice. Sieć kanalizacji sanitarnej w Gminie Świdnica posiada jedenaście miejscowości: Mokrzeszów (część wsi), Komorów, Słotwina, Pszenno, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Grodziszcze, Krzyżowa, Bystrzyca Dolna, Boleścin, Jagodnik i Wilków.

Ścieki z miejscowości Mokrzeszów trafiają na eksploatowaną przez przedsiębiorstwo oczyszczalnię ścieków w Mokrzeszowie, z miejscowości Grodziszcze i Krzyżowa trafiają do biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków znajdującej się w Krzyżowej, z miejscowości Makowice do oczyszczalni ścieków w Makowicach, a z miejscowości Komorów, Słotwina, Pszenno, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Bystrzyca Dolna, Boleścin, Jagodnik i Wilków trafiają do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez ŚPWiK w Świdnicy Sp. z o.o.

Planowany zakres usług wodno – kanalizacyjnych.

- W okresie objętym niniejszym planem przewiduje się budowę nowych sieci wodociągowych zapewniających możliwość podłączania kolejnych nieruchomości do sieci jak również modernizację istniejącej sieci wodociągowej w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług. Planowana jest budowa i modernizacja przepompowni wody wraz z wykonaniem monitoringu modernizowanych obiektów.

- W zakresie odbioru ścieków w okresie objętym planem przewiduje się zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu kanalizacyjnego. Nastąpić to powinno zarówno w wyniku rozbudowy terenów mieszkaniowych na terenach skanalizowanych, jak również w wyniku  realizacji inwestycji obejmujących budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach dotychczas nieskanalizowanych jak: Makowice i Opoczka.

Strategia rozwoju infrastruktury przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo przede wszystkim powinno wypełniać zadania wynikające ze statutu tj. zapewniać świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych mieszkańcom gminy Świdnica  spełniających obowiązujące standardy po możliwie jak najniższych kosztach, zapewniając jednocześnie możliwość rozwoju gminy na nowych obszarach aktywności mieszkaniowej i przemysłowej. 
Tym celom muszą być podporządkowane główne programy modernizacyjno-inwestycyjne na najbliższe lata. Podstawowymi i głównymi wyzwaniami Przedsiębiorstwa, które determinują strategię inwestycyjną w okresie perspektywicznym są:

- konieczność utrzymania bardzo dobrej jakości wody w sieci wodociągowej /eliminacja ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci/,

- konieczność zapewnienia właściwej ilości wody, szczególnie w okresach wiosenno-letnich (maj- sierpień),

- konieczność zapewnienia możliwości rozwoju gminy poprzez realizację uzbrojenia w rejonach przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycje przemysłowe,

- konieczność powstrzymania wzrostu kosztów utrzymania obiektów w tym kosztów energii elektrycznej poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii.

Główne cele perspektywiczne (okres do roku 2025)

Celami perspektywicznymi, które zostały zdefiniowane w trakcie opracowywania strategii inwestycyjnej, wynikającymi zarówno z głównych problemów wymagających rozwiązania jak i z misji przedsiębiorstwa są:

- Pełna, ciągła i niezawodna dostawa wody do odbiorcy spełniająca obowiązujące normy i standardy.	
 Realizacja tego celu nastąpi poprzez:

- zapewnienie produkcji wody o parametrach dostosowanych do wymogów prawa (modernizacja urządzeń, nowe technologie, monitoring obiektów itp.),

- zapewnienie wymaganej wydajności ujęć wodociągowych.

- Umożliwienie dostępu do kanalizacji wszystkim mieszkańcom Gminy Świdnica zamieszkałym w rejonach o skupionej zabudowie. Realizacja tego celu nastąpi między innymi poprzez zwiększenie wydajności eksploatowanych przepompowni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji w miejscowościach aktualnie posiadających kanalizację sanitarną i budowę nowych sieci w kolejnych miejscowościach.

- Oczyszczanie ścieków pochodzących z terenu Gminy Świdnica zgodnie z obowiązującymi normami. Realizacja tego celu nastąpi poprzez właściwą eksploatację posiadanych oczyszczalni ścieków,

- Optymalizacja efektywności gospodarowania. 	
Realizacja tego celu nastąpi głównie poprzez realizację zadań usprawniających działanie poszczególnych sfer w przedsiębiorstwie np. rozwój systemu zdalnego nadzoru nad obiektami, systemu zdalnego odczytu wodomierzy u odbiorców.

- Pełna rewaloryzacja budynków i budowli.	
Realizacja tego celu następowała będzie poprzez sukcesywne i ciągłe poddawanie remontom i modernizacjom obiektów infrastrukturalnych, w szczególności takich jak pompownie wody i przepompownie ścieków.

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

W zakresie działań związanych z usprawnieniem procesu poboru i dostawy wody realizowane będą następujące działania:

- Monitoring procesów technologicznych na kolejnych obiektach.

- Rozbudowa sieci wodociągowej, łączenie wodociągów oraz monitoring sieci,

- Rozbudowa systemu zdalnego odczytu wodomierzy głównych.

W zakresie działań racjonalizujących wprowadzenie ścieków będą to następujące działania:

- Monitoring procesów technologicznych na kolejnych obiektach,

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji gminnych.

Finansowanie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Głównym źródłem finansowania będą:

- Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu realizowanego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- Środki z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wniesionego przez Gminę Świdnica,

- środki własne uzyskane z amortyzacji i wypracowanego przez Spółkę zysku,

- środki pochodzące z kredytu inwestycyjnego na prefinansowanie wydatków.

Część zadań zrealizowana będzie również przy współudziale finansowym osób trzecich.

Załącznik:

- Harmonogram realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki na lata 2021-2025